## Slide 1: Tesztmenedzsment

## Slide 2
Mit jelent a teszt menedzsment?
Milyen elemekből, épül fel?
A gyakorlatban milyen folyamatokon keresztül valósulnak meg a teszt menedzsment elemei?
Hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
Hogyan támogatják egymást

## Slide 3
A tesztmenedzsment elemi
teszttervezés
tesztstratégia
tesztbecslés
monitorozás
kockázatok
konfiguráció menedzsment
incidens menedzsment

## Slide 4: Teszt stratégia
Magas szintű dokumentum:
Milyen tesztszinteket hajtunk végre; ezek kifejtése
Mit (teljes szervezet vagy program

## Slide 5: Teszt stratégia fajták
Analitikus
Modell-alapú
Szisztematikus (Methodical)
Folyamat- vagy szabvány-kompatibilis
Dinamikus
Konzultációs vagy irányított
Regresszió-elkerülő (Regression-averse)

## Slide 6: Mit tartalmaz a teszt stratégia?
1. Tesztelés célját és hatáskörét
2. Lefedésre kerülő üzleti követelmények körét
3. A tesztelés szabályait és felelősségi körét
4. Jelentések tartalmát és előállítási módját
5. Tesztelésre alkalmas állapot feltételeit
6. Tesztelés előfeltételeinek megteremtési módját
7. Tesztadatok előállításának módját

## Slide 7: Mit tartalmaz a teszt stratégia?
8. Teszteléshez használt eszközöket
9. Alkalmazandó teszt típusokat és tesztelési technikákat
10. Tesztek és futáseredmények követésének módját
11. Kockázat csökkentési módokat
12. Hibajelentés és nyomon követés módját
13. Ügyféligényben történt változások követésének módját
14. Rendszer konfigurációban történt módosítások kezelésének módját
15. Rendszer oktatási tervét

## Slide 8: Teszttervezés és becslés
Értelmezések:
A teszt is egy projekt
A tesztterv így a tesztelési projekt terve

## Slide 9
Projekt, feladat rövid ismertetése
Felhasznált dokumentumok
Leszállítandó dokumentumok
Tesztelés hatóköre (Érintett rendszerek, Tesztelendő funkciók, Nem tesztelendő funkciók)
Teszt stratégia
Teszt eredmények kiértékelésének folyamata
Teszt fázisok, időzítések
Döntéshozatali fórumok
Elfogadási kritériumok (Elfogadási kritériumok az egyes fázisokban, Tesztelés felfüggesztésének kritériumai, Tesztelés újraindításának kritériumai)
Erőforrások (Teszt eszközök, Személyi erőforrás, Teszt környezetek)
Szerepkörök, felelősök és feladatok
Tesztadatok
Kockázatok
Betanítás, oktatás
A tesztterv részei

## Slide 10: Becslési módszerek
Mérőszám alapú becslés
Szakértő alapú becslés
WAG, SWAG
Súlyozott átlag (Weighted Average)
Delphi
Összehasonlító becslés (Comparative vagy Historical Estimating)

## Slide 11: Tesztmonitorozás
A teszttervhez képest mi történik a teszt végrehajtása során.
Státusz adatok
Trend adatok
Mit monitorozhatunk pl.:
  hány teszt esetet futtatunk le egy adott időpontig,
  Hány hibát találtuk egy adott időpontig,
  Mennyi ideig dolgoztunk egy adott időpontig,
  mennyi pénzbe került eddig a munkánk
  Illetve ugyanezek az idő függvényében hogyan alakulnak (ezek trend, az előzőek státusz adatok)

## Slide 12: Konfiguráció menedzsment
szolgáltatások
felhasználók
szoftver és hardver elemek
kapcsolódó dokumentációk
az egyes elemek közötti kapcsolatok

## Slide 13: Kockázatok
Valamilyen valószínűségű olyan esemény, amely negatív hatással van a projektre
Projekt kockázat
Termék kockázat
Üzleti kockázat

## Slide 14: Kockázatelemzés
Végrehajtása:
a projekt menedzserrel, a fejlesztővel és a végfelhasználóval közösen
Kockázatelemző technikák:
  minőségi kockázat elemzés (Qualitative Risk Analysis)
  mennyiségi kockázati elemzés (Quantitative Risk Analysis)

## Slide 15: Incidens menedzsment (Hiba menedzsment)
Magába foglalja:
az incidens rögzítését (log),
osztályozását (priority),
hatásának vizsgálatát (severity).

## Slide 16: Hibajelentés (hibajegy) elemei:
Kötelező:
Egyedi azonosító
Cím vagy rövid leírás
A hiba részletes leírása
Környezet
A hibafeltárás pontos ideje

## Slide 17: Hibajegy elemei:
Nem kötelező, de segítő:
Hibajegy nyitásának dátuma
Utolsó módosítás dátuma
Projektazonosító (amennyiben van ilyen)
Al-projekt azonosító (komplex projekteknél lehet ilyen)
Kapcsolódó hibajegy(ek) (ha van ilyen)
Fontosság/Sürgősség (priority)
Súlyosság (severity)

## Slide 18: Hibajegy elemei:
Nem kötelező, de segítő:
Hibajegy tulajdonosa (a rendszer általában automatikusan hozzárendeli a rögzítő felhasználóhoz) – aki a hibát rögzítette a hibakezelő-rendszerben
Felelős személy – aki az adott modulért/folyamatért felel
Tesztelő személy – aki az adott modult/folyamatot teszteli
Értesítendő személyek – akiknek még tudniuk kell az észlelt hibáról
Határidő – a hiba javításának határideje
Érintett verzió

## Slide 19: Hibajegy elemei:
Nem kötelező, de segítő:
Megrendelő – aki az adott modult, folyamatot megrendelte
Csatolt anyagok (pl.: log állomány, ha van, vagy képernyőkép)
Kapcsolódó specifikáció
Hibajegy státusza
Egyéb információ(k), megjegyzés(ek)

## Slide 20
Tesztelők (teszt végrehajtók)
Tesztesetek végrehajtása
Talált hibák jelentése
Teszttervező
Projekt dokumentáció alapján tesztelési ciklus elemeinek tervezése
Teszt Menedzser (Teszt vezető)
Hasonló feladatok mint a teszttervezőnél, csak komplexebb
Tesztterv megírása
Teszteset gyűjtemény létrehozása
A tesztelési folyamat monitorozása
Teszt jelentés elkészítése
Tesztelés mennyiségi paramétereinek meghatározása
A programra (projektek összessége) vonatkozóan készít tervet -> Mester tesztterv
Tesztelő csapat

## Slide 21
Forrás: Boda Béla ,Bodrogközi László ,Gál Zoltán ,
Illés Péter:Szoftvertesztelés a gyakorlatban